- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、等级测评证书（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 工作计划 0-3分 | 针对本次以电子病历为核心的医院信息系统等保测评项目的整体工作情况、实施方案合理、目标明确、整体设想创新性等相关工作方案进行打分 |
|  |  | 人员、设备及其他物品投入情况 0-2分 | 根据供应商针对本次等保测评项目投入的人、财、物情况进行打分 |
|  |  | 售后服务及应急措施 0-2分 | 供应商对提供的售后服务及应急方案，响应时间、响应程度、解决问题能力等进行评分 |

- 三、项目说明：

为了落实公安部、卫生部、山东省卫生健康委员会对信息系统安全等级保护要求，进一步增强信息系统安全防护能力，确保信息系统安全稳定运行，依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）和《关于进一步加强全省卫生计生行业网络安全等级保护工作的通知》（鲁卫规划字[2017]10号）等文件要求，聊城市眼科医院特开展此次以电子病历为核心的医院信息系统安全等级保护测评工作。通过信息系统安全测评工作促进系统安全整改与安全建设，保证以电子病历为核心的医院信息系统安全防护体系的强壮性和有效性；加强以电子病历为核心的医院信息系统安全建设、提升从业人员安全意识，为以电子病历为核心的医院信息系统安全奠定良好基础，保证以电子病历为核心的医院信息系统安全可靠运行并完成等级保护三级备案工作。

（一）项目总体要求

1.★供应商资质。具备国家网络安全等级保护工作协调小组办公室颁发的网络安全等级保护测评机构推荐证书。（复印件加盖公章）。

2.完成采购人的以电子病历为核心的医院信息系统等保三级测评。

3.该项目服务期为一年。

4.付款方式：验收合格后付合同价款的60%，验收后三个月付合同价款的35%，剩余部分验收后1年无息付清。

5.保密要求。★项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人，成交供应商有义务对所涉及到的内容保密，并在签定合同时签署保密协议。

6.工期要求。合同签订后2个月内完成测评工作，并出具网安部门认可的测评报告。

7.项目团队要求。项目团队人员不少于3人，项目经理为等级保护高级测评师。团队成员具有安全管控审计的能力，具有安全、网络、主机等专业方向上的能力；所有成员必须全程全职参与本次项目。项目成员不得随意变动，确需变动必须提前征得采购人同意。

（二）项目需求和技术方案要求

1.总体要求

(1) 负责按照网络安全等级保护定级标准和工作要求，开展以电子病历为核心的医院信息系统安全等级保护系统梳理和定级论证工作，协助完成系统的定级报告，并完成备案工作。

(2)按照国家等级保护2.0相关标准和要求，对上述系统按照对应级别标准开展信息系统安全等级保护测评工作，找出系统现状与相关标准要求之间的差距，遵循适度原则，提出切实可行的整改建议，最终完成等级保护测评报告。

(3)针对测评中发现的信息安全管理漏洞和薄弱环节，并深入分析下一步信息系统建设和管理的实际安全需求，协助开展相关的安全整改工作，确保重要信息系统的安全防护水平满足当前和未来建设发展的安全要求。

2.测评依据

(1)《信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

(2)《信息安全技术-网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）

(3)《信息安全技术-网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

(4)《信息安全技术-网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

(5)《信息安全技术-网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

(6)《信息安全技术-办公信息系统安全管理要求》（GBT 37094-2018）

(7)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

(8)《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

(9)《信息安全技术-网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

(10)《信息安全技术-操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2006）

(11)《信息安全技术-数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2006）

(12)《信息安全技术-服务器技术要求》（GB/T 21028-2007）

(13)《信息安全技术-终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T 671-

(14)《信息安全技术-信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

(15)《信息安全技术-信息系统安全工程管理要求》（GB/T 20282-2006）

(16)《信息技术 安全技术 信息技术 安全性评估准则》（GB/T 18336-2001）

(17) 项目涉及的其它相关国际、国内标准或规范

3.服务内容

按照公安部网络安全等级保护工作要求，对系统按照对应级别标准开展信息系统安全等级保护定级论证，完成系统的定级报告，并协助到公安机关完成备案，经过测评出具公安部门认可的测评报告。

| 序号 | 系统名称 | 建议等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以电子病历为核心的医院信息系统 | 三级 | 未备案 |

（三）网络安全等级保护测评

1.测评要求

按照网络安全等级保护2.0标准和相关要求，对上述系统按照对应级别标准开展网络安全等级保护测评工作，找出系统现状与国家相关标准要求之间的差距，进行逐项分析、整体分析，提交差距分析报告和整改建议方案，并协助整改。待整改完毕后，进行结果确认，最终出具符合网络部门要求的网络安全等级保护测评报告，并将测评报告报当地公安机关备案。

2.测评内容

等级保护测评的内容包括但不限于以下内容，所有技术要求参照上述“测评依据”。

(1)安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评。

(2)安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等五个方面的安全测评。

（四）信息系统安全风险评估

依据《信息安全技术 信息安全风险评估规范》等国家信息安全相关标准的技术要求，从风险管理角度，综合利用相关评估技术、评估方法、评估工具，分析与信息安全有关的资产，对资产进行识别，评价所面临的信息安全威胁、存在的薄弱点及其对信息安全的影响，确认已有的信息安全控制措施，判断安全事件发生的概率以及可能造成的损失，对物理环境安全、网络架构安全、主机设备安全、应用系统安全、数据安全、管理安全等多方面进行风险评估。根据分析结果提供有针对性的整改加固方案，并协助用户进行整改加固，将风险控制在可接受范围内，最终出具信息安全风险评估报告。

（五）网络安全加固服务

针对本次等保测评的系统，根据网络安全等保测、风险评估及软件测试发现的问题进行重点加固，遵循适度安全原则，综合考量成本与效益因素，提出信息系统安全等级保护整改建议，形成加固列表。按照等级保护基本要求进行保护整改，出具具备可操作性的整改方案。根据测评报告、专项检查结果形成整改方案系统地进行安全整改，整改工作是对信息系统完善的过程，通过建立整改方案和有效的整改工作，使系统能够进一步完善，达到等级保护的要求。

（六）其他服务要求

1.新上线系统安全评估服务

服务期内提供不低于2次系统安全评估服务，例如：漏洞扫描、渗透测试（加盖成交人评测机构公章）。

2.应急响应服务

服务期内指派一名安全事件应急服务人员参与我院应急响应，应急服务人员提供7*24 小时电话技术咨询，遇安全突发事件2小时内提供到场技术支持。

- 安全培训服务

中标方应提供包含等保 2.0软件测试政策法规、信息安全政策法规、软件测试技术标准、信息安全技术标准、性能测试技术、代码测试技术、商密测试技术在内的专业安全培训；提供1次网络安全意识或专题培训。

（七）成果交付

1.测评工作提交的文档包括且不限于以下文件：

《差距分析报告》、《整改建议方案》、《等级测评报告》

2.交付形式：电子版和纸介质形式，电子版形式的材料以常规软件可打开的格式提供，加盖测评机构公章的书面材料不少于2份，等级保护测评报告需加盖DJCP 等级测评章。

（八）售后服务

1、成交人应为招标人提供及时、迅速、优质的服务；

2、在服务期内如出现问题时，成交人应迅速派技术人员及时解决；

3、成交人若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将做为确定成交的参考依据。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院以电子病历为核心的医院信息系统等级保护测评服务采购项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 售后服务承诺及响应时间 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：