- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

1、付款方式：签订合同，工程完工验收合格后付合同审计金额90%，剩余10%为质保金，质保期满一次性无息结清。

2、工期：14天内（包括14天）。

4、报价：报价包括供货、人工费、辅材费、运输费、装卸费、售后服务、税金等所需的一切费用。

5、工程质保期：1年（自工程结束验收合格之日起算），质保期内出现任何情况由施工方免费更换或维修。

6、项目情况说明：

- 为贯彻落实国家《十四五中医药发展规划》，结合我院发展规划，计划开展国医堂门诊来提升我院中医药服务能力，经中医药质量控制管理工作组开会讨论4次后，计划将发热门诊改为国医堂门诊，其中诊室3专门设为艾灸室。

- 根据《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，需对艾灸室进行规范化改造。主要事项具体如下：增设消防设施；更换室内地板砖；进行室内吊顶；整修墙面及电路；新增艾灸排烟系统及管道；安装轨道床帘等。

- 施工期间，施工方用电用水等应执行医院相关规定要求；施工方应保证安全施工，若发生与其施工相关的任何事故，其责任全部由施工方承担，并承担所需的一切费用。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院艾灸室改造项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 | 天 |
| 4 | 质保期（≥1年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

| 分项报价表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 排烟系统 | 外铁皮内PVC管道（含开孔） | 15 | 米 |  |  |
|  |  | 风机D=315P | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 非宏吸烟器及轨道 | 8 | 套 |  |  |
| 2 | 吊顶 | 1.0板 | 18 | 平方 |  |  |
| 3 | 室内强电 | 布线（2.5）、开关(四开)、 插座USB、安装等 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 灯盘 | 安装3个 | 3 | 个 |  |  |
| 5 | 轨道帘 | 4套 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 墙面 | 打底、冰火板饰面 | 45 | 平方 |  |  |
| 7 | 改门 | 2.4米 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 室内柜 | 0E板材 | 2.8 | 平方 |  |  |
| 9 | 地砖一项 | 地砖800*800 | 28 | 块 |  |  |
|  |  | 铺贴 | 18 | 平方 |  |  |
|  |  | 辅料（胶粉等） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 踢脚线（瓷） | 20 | 米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |